SECURECHAT

Piattaforma di Messaggistica Sicura End-to-End

Mobile • Desktop • Web Admin

Piano di Progetto Completo — Chiavi in Mano

15 Capitoli • Task • Prompt Cursor • Checklist Verifica e Test

Stack: Django • Docker • MySQL • Flutter • React

Versione 1.0 — Febbraio 2026

# Indice dei Contenuti

# Capitolo 0 — Overview Architettura

SecureChat è una piattaforma di messaggistica cifrata end-to-end, multipiattaforma, con traduzione simultanea integrata e sottotitoli real-time durante le chiamate.

## 0.1 Stack Tecnologico

• Backend: Django 5.x + Django REST Framework + Channels (WebSocket/ASGI)

• Database: MySQL 8.0 + Redis 7 (cache, pub/sub, session)

• Container: Docker Compose (backend, db, redis, nginx, celery)

• Mobile/Desktop: Flutter (iOS, Android, macOS, Windows, Linux)

• Web Admin: React 18 + TypeScript + Tailwind CSS + Recharts

• Real-time: WebSocket (Channels) + WebRTC (chiamate)

• Push: Firebase Cloud Messaging

• Cifratura: Protocollo proprietario SCP (X448 + Double Ratchet + XChaCha20-Poly1305)

• Traduzione: Google Translate API / DeepL / LibreTranslate

• STT: Google Cloud Speech / Whisper (sottotitoli live)

## 0.2 Struttura Cartelle

securechat/

├─ docker-compose.yml

├─ .env

├─ backend/                # Django

│  ├─ config/             # settings, urls, asgi, celery

│  ├─ accounts/           # User, auth, profilo

│  ├─ chat/               # Messaggi, gruppi, allegati, storie

│  ├─ calls/              # VoIP, video, registro

│  ├─ channels_pub/       # Canali broadcast

│  ├─ encryption/         # Protocollo SCP

│  ├─ translation/        # Traduzione + STT

│  ├─ notifications/      # Firebase push

│  └─ admin_api/          # API pannello admin

├─ mobile/                 # Flutter app

│  └─ lib/ (core, models, providers, services, screens, widgets)

└─ web-admin/              # React admin panel

└─ src/ (components, pages, services, store)

## 0.3 Piano Capitoli

Cap. 1: Setup Infrastruttura Docker  |  Cap. 2: Utenti e Autenticazione  |  Cap. 3: Cifratura SCP

Cap. 4: Chat Singole Real-Time  |  Cap. 5: Chat di Gruppo  |  Cap. 6: Chiamate VoIP/Video

Cap. 7: Canali Pubblici  |  Cap. 8: Storie  |  Cap. 9: Notifiche Push Firebase

Cap. 10: Traduzione Chat  |  Cap. 11: Sottotitoli Chiamate  |  Cap. 12: Frontend Flutter

Cap. 13: Web Admin React  |  Cap. 14: Testing & QA  |  Cap. 15: Deploy & Produzione

# Capitolo 1 — Setup Infrastruttura Docker

Configurazione dell’ambiente di sviluppo completo con Docker Compose, Django, MySQL, Redis e struttura base.

## 1.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | docker-compose.yml: backend, db MySQL 8, redis, nginx, celery | CRITICA | 3 |
| T1.2 | Dockerfile backend: Python 3.12, daphne ASGI, dipendenze | CRITICA | 2 |
| T1.3 | Django settings (dev/prod), ASGI con Channels, URLs base | CRITICA | 3 |
| T1.4 | MySQL schema, .env variabili ambiente | CRITICA | 2 |
| T1.5 | Redis: cache, session, channel layer | ALTA | 2 |
| T1.6 | Script init: migrazioni, superuser, seed data | MEDIA | 1 |
| T1.7 | Health-check endpoint /api/health/ | MEDIA | 1 |

## 1.2 Prompt Cursor

T1.1 — Docker Compose

📋 PROMPT T1.1 — Docker Compose

Crea docker-compose.yml per SecureChat con questi servizi:

1. backend: Python 3.12 + Django + Channels (ASGI), porta 8000

- Volume: ./backend:/app, dipende da db e redis, variabili da .env

2. db: MySQL 8.0, porta 3306, volume persistente

- MYSQL_DATABASE=securechat, charset utf8mb4_unicode_ci

- MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD, MYSQL_ROOT_PASSWORD da .env

3. redis: Redis 7 Alpine, porta 6379, volume persistente

4. nginx: reverse proxy porta 80->8000, config WebSocket upgrade

(proxy_pass, proxy_http_version 1.1, proxy_set_header Upgrade)

5. celery_worker: stesso image backend, command: celery -A config worker -l info

6. celery_beat: stesso image, command: celery -A config beat -l info

Crea anche: .env.example, nginx/nginx.conf, network bridge.

Tutti i servizi con healthcheck. Backend attende db healthy (depends_on condition).

T1.2 — Dockerfile Backend

📋 PROMPT T1.2 — Dockerfile

Crea backend/Dockerfile:

FROM python:3.12-slim

RUN apt-get update && apt-get install -y gcc default-libmysqlclient-dev pkg-config

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

RUN useradd -m appuser && chown -R appuser /app

USER appuser

EXPOSE 8000

CMD ["daphne", "-b", "0.0.0.0", "-p", "8000", "config.asgi:application"]

Crea requirements.txt:

Django==5.1, djangorestframework==3.15, django-cors-headers,

channels==4.1, channels-redis, daphne, mysqlclient,

djangorestframework-simplejwt, django-filter, celery[redis], redis,

Pillow, python-dotenv, cryptography, pynacl,

firebase-admin, googletrans==4.0.0rc1, websockets,

gunicorn, beautifulsoup4, requests, icalendar, bcrypt

T1.3 — Django Settings + ASGI

📋 PROMPT T1.3 — Django Settings

Crea struttura backend/config/:

settings/base.py:

INSTALLED_APPS += rest_framework, corsheaders, channels,

accounts, chat, calls, channels_pub, encryption, translation, notifications, admin_api

AUTH_USER_MODEL = 'accounts.User'

REST_FRAMEWORK = { DEFAULT_AUTH: JWTAuthentication, PAGINATION: CursorPagination }

CHANNEL_LAYERS = { default: { BACKEND: channels_redis.RedisChannelLayer, CONFIG: hosts: [(REDIS_HOST,6379)] } }

DATABASES: MySQL con env vars (DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT)

MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'media', MEDIA_URL = '/media/'

SIMPLE_JWT = { ACCESS_LIFETIME: 60min, REFRESH_LIFETIME: 7days, ROTATE_REFRESH: True }

settings/dev.py: DEBUG=True, CORS_ALLOW_ALL=True

settings/prod.py: DEBUG=False, SECURE_SSL_REDIRECT, HSTS, CORS whitelist

asgi.py: ProtocolTypeRouter con http=get_asgi_application(), websocket=AuthMiddlewareStack(URLRouter(routing))

urls.py: api/auth/, api/chat/, api/calls/, api/channels/, api/encryption/, api/translation/, api/notifications/, api/admin/

celery.py: app = Celery('config'), broker=REDIS_URL, autodiscover_tasks

T1.4-T1.7 — Env, Redis, Init, Health

📋 PROMPT T1.4-T1.7

T1.4 - .env: SECRET_KEY, DEBUG, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT,

REDIS_URL, FIREBASE_CREDENTIALS_PATH, ALLOWED_HOSTS, DJANGO_SETTINGS_MODULE

T1.5 - In base.py: CACHES={default: django_redis backend}, SESSION_ENGINE=django.contrib.sessions.backends.cache

T1.6 - backend/scripts/init.sh:

#!/bin/bash

python manage.py makemigrations && python manage.py migrate

python manage.py createsuperuser --noinput || true

echo 'Init complete'

T1.7 - Crea backend/config/views.py:

class HealthCheckView(APIView):

permission_classes = [AllowAny]

def get(self, request):

db_ok = check_db_connection()

redis_ok = check_redis_connection()

return Response({'status':'ok','db':db_ok,'redis':redis_ok,'version':'1.0.0'})

Aggiungi path('api/health/', HealthCheckView.as_view()) in urls.py

## 1.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | docker-compose up -d avvia tutti i servizi senza errori | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | docker-compose ps mostra tutti i container healthy | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | MySQL accetta connessioni su porta 3306 | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Redis risponde a PING su porta 6379 | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | GET /api/health/ ritorna 200 {status:ok, db:connected, redis:connected} | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Django admin accessibile su /admin/ | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | WebSocket upgrade funziona tramite nginx (test con wscat) | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | Migrazioni eseguite correttamente, superuser creato | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 9 | Celery worker avviato e processa task | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 10 | Log leggibili con docker-compose logs -f | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 2 — Modello Utente e Autenticazione

Sistema auth completo: registrazione, login JWT, recupero password, profilo, upload avatar, gestione lingua e paese.

## 2.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Modello User custom (AbstractUser) con campi estesi | CRITICA | 3 |
| T2.2 | Serializers: Register, Login, Profile | CRITICA | 2 |
| T2.3 | API Registrazione con verifica email (codice 6 cifre) | CRITICA | 3 |
| T2.4 | API Login JWT (access + refresh token) | CRITICA | 2 |
| T2.5 | API Recupero Password (email + token + reset) | CRITICA | 3 |
| T2.6 | API Profilo: GET/PUT (nome, cognome, bio, paese, lingua, settings) | ALTA | 3 |
| T2.7 | Upload foto profilo con ridimensionamento Pillow | ALTA | 2 |
| T2.8 | Gestione lingua utente per traduzione automatica | ALTA | 2 |
| T2.9 | API cambio password autenticata | MEDIA | 1 |
| T2.10 | Middleware last_seen per tracciare ultimo accesso | MEDIA | 1 |

## 2.2 Prompt Cursor

T2.1 — Modello User

📋 PROMPT T2.1 — Custom User Model

In backend/accounts/models.py:

class User(AbstractUser):

phone_number = CharField(max_length=20, unique=True, null=True)

avatar = ImageField(upload_to='avatars/', null=True, blank=True)

bio = CharField(max_length=500, blank=True)

country = CharField(max_length=100, blank=True)

language = CharField(max_length=10, default='it')  # ISO 639-1

is_verified = BooleanField(default=False)

last_seen = DateTimeField(null=True, blank=True)

is_online = BooleanField(default=False)

firebase_token = CharField(max_length=500, blank=True)

public_key = TextField(blank=True)  # Chiave pubblica SCP

theme = CharField(max_length=20, default='light')

chat_wallpaper = CharField(max_length=200, blank=True)

notification_enabled = BooleanField(default=True)

read_receipts = BooleanField(default=True)

last_seen_visible = BooleanField(default=True)

created_at = DateTimeField(auto_now_add=True)

updated_at = DateTimeField(auto_now=True)

class EmailVerificationToken(models.Model):

user = ForeignKey(User, on_delete=CASCADE)

code = CharField(max_length=6)

created_at = DateTimeField(auto_now_add=True)

expires_at = DateTimeField()

is_used = BooleanField(default=False)

class PasswordResetToken(models.Model):

user = ForeignKey(User, on_delete=CASCADE)

token = UUIDField(default=uuid4)

created_at = DateTimeField(auto_now_add=True)

expires_at = DateTimeField()  # +15 min

is_used = BooleanField(default=False)

Configura AUTH_USER_MODEL='accounts.User'. Crea e applica migrazioni.

T2.2-T2.4 — Auth API

📋 PROMPT T2.2-T2.4 — Register + Login + JWT

In backend/accounts/serializers.py:

RegisterSerializer: fields=username,email,password,password_confirm,first_name,last_name,phone_number,country,language

validate: password match, email unique, phone unique

create: crea user con is_verified=False, genera codice 6 cifre, invia email (Celery task)

LoginSerializer: fields=email,password

validate: autentica, controlla is_verified, genera JWT tokens

In backend/accounts/views.py:

RegisterView (POST /api/auth/register/): usa RegisterSerializer, ritorna 201

VerifyEmailView (POST /api/auth/verify-email/): input email+code, setta is_verified=True

LoginView (POST /api/auth/login/): autentica, ritorna {access, refresh, user}

RefreshTokenView: usa SimpleJWT TokenRefreshView

LogoutView (POST /api/auth/logout/): blacklist refresh token, set is_online=False

In accounts/urls.py:

register/, verify-email/, login/, token/refresh/, logout/

T2.5-T2.10 — Password, Profilo, Avatar

📋 PROMPT T2.5-T2.10 — Recupero PSW + Profilo

T2.5 - ForgotPasswordView (POST /api/auth/forgot-password/):

Input: email. Crea PasswordResetToken(expires=+15min). Invia email con token UUID.

ResetPasswordView (POST /api/auth/reset-password/):

Input: token, new_password, confirm_password. Valida token non scaduto, cambia password.

T2.6 - ProfileView (GET/PUT /api/auth/profile/):

GET: ritorna UserProfileSerializer(request.user)

PUT: aggiorna first_name, last_name, bio, country, language, theme, settings

Permission: IsAuthenticated

T2.7 - AvatarUploadView (POST /api/auth/avatar/):

Accetta multipart. Ridimensiona con Pillow a max 500x500.

Salva in MEDIA_ROOT/avatars/, aggiorna user.avatar. Ritorna URL.

T2.8 - SUPPORTED_LANGUAGES = ['it','en','zh','es','fr','de','pt','ja','ko','ar','ru','hi','tr','pl','nl']

Validare che language sia nel set. Questo campo guida la traduzione (Cap.10).

T2.9 - ChangePasswordView (POST /api/auth/change-password/):

Input: old_password, new_password. Verifica old, aggiorna.

T2.10 - LastSeenMiddleware: ad ogni request autenticata, aggiorna user.last_seen=now()

## 2.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | POST /api/auth/register/ crea utente, ritorna 201 | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | Email duplicata ritorna 400 con messaggio errore | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | POST /api/auth/verify-email/ con codice corretto verifica utente | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Login con utente non verificato ritorna 403 | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | POST /api/auth/login/ ritorna access + refresh JWT tokens | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | POST /api/auth/forgot-password/ genera token reset | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | POST /api/auth/reset-password/ con token valido cambia password | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | Token scaduto (>15min) ritorna errore 400 | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 9 | GET /api/auth/profile/ ritorna profilo completo dell'utente autenticato | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 10 | PUT /api/auth/profile/ aggiorna nome, cognome, paese, lingua | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 11 | POST /api/auth/avatar/ ridimensiona e salva immagine profilo | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 12 | POST /api/auth/logout/ invalida refresh token | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 13 | Richieste senza JWT ritornano 401 Unauthorized | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 14 | Middleware last_seen aggiorna timestamp ad ogni richiesta | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 3 — Cifratura End-to-End Proprietaria (SCP)

Il SecureChat Protocol (SCP) usa un approccio a 4 livelli, superiore al protocollo Signal:

Layer 1: Scambio chiavi X448 (Curve448, 224-bit security vs 128-bit di X25519/Signal)

Layer 2: Double Ratchet con HKDF-SHA512 per perfect forward secrecy per messaggio

Layer 3: Cifratura simmetrica XChaCha20-Poly1305 (nonce 192-bit, anti-reuse)

Layer 4: Envelope encryption con chiave effimera unica per ogni singolo messaggio

## 3.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Key generation: Identity Key (Ed448), Signed PreKey, One-Time PreKeys | CRITICA | 4 |
| T3.2 | Extended Triple DH (X3DH) con X448 | CRITICA | 5 |
| T3.3 | Double Ratchet Algorithm con HKDF-SHA512 | CRITICA | 6 |
| T3.4 | Cifratura XChaCha20-Poly1305 con nonce 192-bit | CRITICA | 3 |
| T3.5 | Envelope encryption: chiave effimera per messaggio | CRITICA | 3 |
| T3.6 | API distribuzione chiavi pubbliche e prekeys | CRITICA | 3 |
| T3.7 | Safety Number (fingerprint) per verifica anti-MITM | ALTA | 2 |
| T3.8 | Key rotation e gestione prekeys esaurite | ALTA | 3 |
| T3.9 | Cifratura allegati con chiave derivata separata | ALTA | 3 |
| T3.10 | Client-side Flutter: implementazione protocollo SCP | CRITICA | 8 |
| T3.11 | Sealed sender: nascondere mittente al server | ALTA | 4 |

## 3.2 Prompt Cursor

T3.1-T3.2 — Key Generation e X3DH

📋 PROMPT T3.1-T3.2 — SCP Key Management

Crea backend/encryption/models.py:

class UserKeyBundle(models.Model):

user = OneToOneField(User, related_name='key_bundle')

identity_key_public = BinaryField()   # Ed448 public

signed_prekey_public = BinaryField()  # X448

signed_prekey_signature = BinaryField()

signed_prekey_id = IntegerField()

created_at = DateTimeField(auto_now_add=True)

class OneTimePreKey(models.Model):

user = ForeignKey(User, related_name='one_time_prekeys')

key_id = IntegerField()

public_key = BinaryField()

is_used = BooleanField(default=False)

Crea backend/encryption/scp_keys.py:

from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric.x448 import X448PrivateKey

from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric.ed448 import Ed448PrivateKey

def generate_identity_keypair():

priv = Ed448PrivateKey.generate()

return priv, priv.public_key()

def generate_signed_prekey(identity_private):

prekey = X448PrivateKey.generate()

pub_bytes = prekey.public_key().public_bytes_raw()

signature = identity_private.sign(pub_bytes)

return prekey, prekey.public_key(), signature

def generate_one_time_prekeys(count=100):

return [(i, X448PrivateKey.generate()) for i in range(count)]

def x3dh_sender(identity_priv, ephemeral_priv, recipient_bundle):

'''Extended X3DH: 4 DH computations'''

DH1 = x448(identity_priv, recipient_bundle.signed_prekey)

DH2 = x448(ephemeral_priv, recipient_bundle.identity_key)

DH3 = x448(ephemeral_priv, recipient_bundle.signed_prekey)

DH4 = x448(ephemeral_priv, recipient_bundle.one_time_prekey)

return HKDF_SHA512(DH1 || DH2 || DH3 || DH4, info=b'SCP_X3DH', length=64)

def x3dh_receiver(identity_priv, signed_prekey_priv, otp_priv, sender_identity, sender_ephemeral):

'''Mirror del sender'''

# Stesse 4 DH ma con chiavi invertite

return shared_secret  # identico al sender

T3.3-T3.5 — Double Ratchet e Cifratura

📋 PROMPT T3.3-T3.5 — Ratchet + Cipher

Crea backend/encryption/double_ratchet.py:

class DoubleRatchet:

def __init__(self, shared_secret, is_initiator):

self.root_key = shared_secret[:32]

self.sending_chain_key = shared_secret[32:] if is_initiator else None

self.receiving_chain_key = None if is_initiator else shared_secret[32:]

self.dh_keypair = X448PrivateKey.generate()

self.remote_public = None

self.msg_num_send = 0

self.msg_num_recv = 0

self.skipped = {}

def ratchet_encrypt(self, plaintext):

msg_key, self.sending_chain_key = kdf_chain(self.sending_chain_key)

header = Header(dh=self.dh_keypair.public_key(), pn=self.prev_chain_len, n=self.msg_num_send)

self.msg_num_send += 1

ciphertext = aead_encrypt(msg_key, plaintext, header.encode())

return header, ciphertext

def ratchet_decrypt(self, header, ciphertext):

if header.dh != self.remote_public:

self._dh_ratchet(header)

msg_key, self.receiving_chain_key = kdf_chain(self.receiving_chain_key)

self.msg_num_recv += 1

return aead_decrypt(msg_key, ciphertext, header.encode())

Crea backend/encryption/cipher.py:

from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.aead import ChaCha20Poly1305

import os

def aead_encrypt(key, plaintext, aad):

nonce = os.urandom(24)  # XChaCha20: 192-bit nonce

cipher = ChaCha20Poly1305(key[:32])

ct = cipher.encrypt(nonce, plaintext, aad)

return nonce + ct

def aead_decrypt(key, data, aad):

nonce, ct = data[:24], data[24:]

return ChaCha20Poly1305(key[:32]).decrypt(nonce, ct, aad)

def envelope_encrypt(plaintext):

'''Chiave effimera unica per ogni messaggio'''

eph_key = os.urandom(32)

encrypted = aead_encrypt(eph_key, plaintext, b'')

return eph_key, encrypted

T3.6-T3.7 — API Chiavi

📋 PROMPT T3.6-T3.7 — Key Distribution API

In backend/encryption/views.py:

UploadKeyBundleView (POST /api/encryption/keys/upload/):

Input: identity_key(base64), signed_prekey(base64), signature(base64), one_time_prekeys([base64])

Salva in UserKeyBundle + OneTimePreKey. Server non vede MAI chiavi private.

GetKeyBundleView (GET /api/encryption/keys/<user_id>/):

Ritorna identity_key, signed_prekey, signature + UNA one_time_prekey.

Marca prekey come used. Se esaurite, notifica utente.

ReplenishPreKeysView (POST /api/encryption/keys/replenish/):

Aggiunge nuove one_time_prekeys quando sotto soglia 20.

SafetyNumberView (GET /api/encryption/safety-number/<user_id>/):

Genera: SHA512(sort(identity_key_A, identity_key_B))

Formato: blocchi di 5 cifre x 12 gruppi (60 cifre totali)

Ritorna anche dati per QR code verifica in persona.

## 3.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | generate_identity_keypair() produce keypair Ed448 valido | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | X3DH: sender e receiver derivano identico shared_secret | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | Double Ratchet: encrypt->decrypt ritorna plaintext originale | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Messaggi fuori ordine gestiti senza errore (skipped keys) | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | XChaCha20: ciphertext diverso per stesso plaintext (nonce random) | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Decrypt con chiave errata solleva eccezione (non silently fail) | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | POST /api/encryption/keys/upload/ salva bundle correttamente | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | GET /api/encryption/keys/<id>/ ritorna bundle e marca prekey used | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 9 | Safety number identico calcolato da entrambi gli utenti A e B | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 10 | Envelope: chiave effimera diversa per ogni messaggio | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 11 | Performance: encrypt/decrypt < 5ms per 1KB plaintext | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 12 | Chiavi private MAI presenti nelle risposte API | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 4 — Chat Singole e Messaggistica Real-Time

Chat 1-a-1 completa: WebSocket, tutti i tipi di messaggio, allegati, reazioni, stato lettura, chat segrete, eventi calendario.

## 4.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | Modelli: Conversation, Message, Attachment, MessageStatus, Reaction | CRITICA | 4 |
| T4.2 | WebSocket ChatConsumer real-time (Channels) | CRITICA | 5 |
| T4.3 | API REST messaggi con paginazione cursor-based | CRITICA | 3 |
| T4.4 | Upload allegati: immagini, video, audio, documenti, contatti | CRITICA | 4 |
| T4.5 | Messaggi audio (voice notes) | ALTA | 3 |
| T4.6 | Note video (video notes brevi) | ALTA | 3 |
| T4.7 | Condivisione posizione (statica + live) | ALTA | 3 |
| T4.8 | Stato messaggi: inviato/consegnato/letto (doppia spunta) | CRITICA | 3 |
| T4.9 | Emoji e reazioni ai messaggi | MEDIA | 2 |
| T4.10 | Link preview con Open Graph parsing | MEDIA | 2 |
| T4.11 | Chat segreta con PIN/Face ID | ALTA | 3 |
| T4.12 | Evento calendario con generazione .ics | MEDIA | 3 |
| T4.13 | Typing indicator via WebSocket | MEDIA | 1 |
| T4.14 | Ricerca messaggi full-text | MEDIA | 2 |

## 4.2 Prompt Cursor

T4.1 — Modelli Chat

📋 PROMPT T4.1 — Modelli Conversazione

In backend/chat/models.py crea:

class Conversation(models.Model):

TYPES = [('private','Private'),('group','Group'),('secret','Secret')]

conv_type = CharField(max_length=10, choices=TYPES)

participants = ManyToManyField(User, through='ConversationParticipant')

last_message = ForeignKey('Message', null=True, on_delete=SET_NULL, related_name='+')

is_locked = BooleanField(default=False)

lock_hash = CharField(max_length=256, blank=True)  # bcrypt hash PIN

created_at, updated_at = DateTimeField(auto_now_add/auto_now)

class ConversationParticipant(models.Model):

conversation, user = FK, role='member'|'admin', joined_at, muted_until, is_pinned, unread_count

class Message(models.Model):

TYPES = text,image,video,audio,voice,video_note,file,location,contact,event,system

conversation=FK, sender=FK(User), message_type, content_encrypted=BinaryField(),

reply_to=FK(self,null), is_forwarded, is_deleted, created_at, edited_at

class Attachment(models.Model):

message=FK, file=FileField, file_name, file_size, mime_type, thumbnail=ImageField(null),

duration=Float(null), width/height=Int(null), encryption_key=BinaryField()

class MessageStatus(models.Model):

STATUS = sent, delivered, read

message=FK, user=FK, status, timestamp

class MessageReaction(models.Model):

message=FK, user=FK, emoji=CharField(10), created_at. unique_together=[message,user]

class CalendarEvent(models.Model):

message=OneToOne, title, description, start_datetime, end_datetime, location, attendees=M2M(User)

T4.2 — WebSocket Consumer

📋 PROMPT T4.2 — ChatConsumer WebSocket

In backend/chat/consumers.py:

class ChatConsumer(AsyncJsonWebsocketConsumer):

async def connect(self):

# Auth via JWT: ws://host/ws/chat/?token=<jwt>

self.user = await authenticate_ws(self.scope)

if not self.user: await self.close(); return

self.user_group = f'user_{self.user.id}'

await self.channel_layer.group_add(self.user_group, self.channel_name)

await self.accept()

await set_online(self.user, True)

async def receive_json(self, content):

action = content['action']

handlers = {

'send_message': self.handle_send,

'typing': self.handle_typing,

'read_receipt': self.handle_read,

'delivered': self.handle_delivered,

}

await handlers.get(action, self.handle_unknown)(content)

async def handle_send(self, data):

msg = await save_message_to_db(data, self.user)

for p in await get_other_participants(data['conversation_id'], self.user):

await self.channel_layer.group_send(f'user_{p.id}',

{'type':'chat.message','message':serialize(msg)})

if not p.is_online:

send_push_notification.delay(p.id, self.user.id, msg.id)  # Celery

async def handle_typing(self, data):

for p in await get_other_participants(data['conversation_id'], self.user):

await self.channel_layer.group_send(f'user_{p.id}',

{'type':'typing.indicator','user_id':self.user.id,'conversation_id':data['conversation_id']})

async def handle_read(self, data):

await update_status(data['message_ids'], self.user, 'read')

# Notifica mittente che il messaggio e' stato letto

In chat/routing.py: websocket_urlpatterns = [re_path(r'ws/chat/$', ChatConsumer.as_asgi())]

T4.3-T4.14 — API e Features Chat

📋 PROMPT T4.3-T4.14 — Tutte le Feature Chat

T4.3 - ConversationViewSet + MessageViewSet:

GET /api/chat/conversations/ - lista ordinata per updated_at, cursor pagination

POST /api/chat/conversations/ - crea privata tra 2 utenti

GET /api/chat/conversations/<id>/messages/ - messaggi paginati cursor-based 50/page

POST /api/chat/conversations/<id>/messages/ - invia (REST alternativo a WS)

PUT .../messages/<id>/ - modifica (solo entro 15min)

DELETE .../messages/<id>/ - soft delete (is_deleted=True)

T4.4 - AttachmentUploadView (POST /api/chat/upload/):

multipart/form-data. Tipi: jpg,png,gif,webp(20MB), mp4,mov(100MB), mp3,ogg,m4a(20MB),

pdf,doc,xlsx(50MB), vcard. Genera thumbnail per img/video. Cifra file prima di salvare.

T4.5/T4.6 - Voice/Video Notes: stesso upload, type='voice'|'video_note', max 15min/60sec

T4.7 - POST /api/chat/location/ {lat,lng,duration_min}. Se live: task Celery aggiorna ogni 30s via WS.

T4.8 - Status: WS events sent->delivered->read con timestamps

T4.9 - POST /api/chat/messages/<id>/react/ {emoji}. DELETE per rimuovere.

T4.10 - POST /api/chat/link-preview/ {url}: BeautifulSoup parsing OG tags, cache Redis 24h

T4.11 - POST .../conversations/<id>/lock/ {pin}. Salva bcrypt. POST .../unlock/ {pin}

T4.12 - POST .../conversations/<id>/event/ {title,start,end,location}. Genera .ics con icalendar lib.

T4.13 - Typing: via WS (vedi T4.2)

T4.14 - GET .../conversations/<id>/search/?q=text - full-text search

## 4.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | WebSocket connessione con JWT valido | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | Messaggio via WS ricevuto dal destinatario in real-time | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | Lista conversazioni ordinata, paginata con cursor | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Messaggi paginati con scroll infinito (cursor-based) | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | Upload immagine: thumbnail generato, file cifrato | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Upload video: thumbnail + durata estratta | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | Voice note: durata corretta, playback funzionante | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | Posizione statica: coordinate salvate e visualizzabili | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 9 | Location live: aggiornamento ogni 30s per durata impostata | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 10 | Status: sent -> delivered -> read con timestamps corretti | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 11 | Reazioni: aggiunta/rimozione emoji | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 12 | Link preview: title, description, image da OG tags | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 13 | Chat segreta: accesso bloccato senza PIN corretto | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 14 | Evento calendario: .ics generato e scaricabile | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 15 | Typing indicator appare/scompare correttamente | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 16 | Soft delete: messaggio non visibile ma presente nel DB | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 17 | Modifica entro 15min OK, dopo 15min errore 403 | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 5 — Chat di Gruppo

Gestione gruppi: creazione, amministrazione, permessi, messaggi broadcast, Sender Keys per cifratura di gruppo.

## 5.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T5.1 | Modello Group: nome, descrizione, avatar, impostazioni | CRITICA | 3 |
| T5.2 | API CRUD Gruppo: creazione, modifica, eliminazione | CRITICA | 3 |
| T5.3 | Gestione membri: add, remove, ruoli admin/member | CRITICA | 3 |
| T5.4 | Cifratura gruppo con Sender Keys protocol | CRITICA | 5 |
| T5.5 | WebSocket broadcast messaggi a tutti i membri | CRITICA | 3 |
| T5.6 | Permessi: chi scrive, invita, modifica info | ALTA | 2 |
| T5.7 | Messaggi di sistema: entrata/uscita/promozione | MEDIA | 2 |
| T5.8 | Link invito con scadenza configurabile | MEDIA | 2 |

## 5.2 Prompt Cursor

📋 PROMPT T5.1-T5.8 — Chat di Gruppo Completo

In backend/chat/models.py aggiungi:

class Group(models.Model):

conversation = OneToOneField(Conversation, related_name='group')

name, description, avatar=ImageField, created_by=FK(User), max_members=256,

only_admins_can_send=Bool(False), only_admins_can_edit=Bool(True),

only_admins_can_invite=Bool(False), invite_link=CharField(unique,null),

invite_link_expires=DateTimeField(null)

In backend/chat/views.py - GroupViewSet:

POST /api/chat/groups/ {name, description, member_ids:[1,2,3]}

Crea Conversation(type=group) + Group + ConversationParticipant per ogni membro

POST /api/chat/groups/<id>/members/ {user_id} - solo admin aggiunge

DELETE /api/chat/groups/<id>/members/<uid>/ - solo admin rimuove

POST /api/chat/groups/<id>/promote/<uid>/ - promuovi a admin

POST /api/chat/groups/<id>/invite-link/ - genera link univoco

POST /api/chat/groups/join/<code>/ - unisciti via link invito

PUT /api/chat/groups/<id>/ - modifica nome/desc/avatar/settings (solo admin)

Quando membro rimosso: rigenera Sender Keys per tutti i rimanenti (sicurezza).

Messaggi sistema: auto-generati per join/leave/promote con type='system'.

Nel ChatConsumer: msg gruppo -> broadcast a f'conversation_{conv_id}' group.

## 5.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Creazione gruppo con 3+ membri | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | Messaggio ricevuto da tutti i membri in real-time | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | Admin aggiunge e rimuove membri | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Non-admin non puo' rimuovere (403) | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | Link invito generato e funzionante | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Link scaduto ritorna errore | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | 'Solo admin scrive' impedisce msg da membri normali | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | Messaggi sistema per join/leave/promote | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 9 | Info gruppo aggiornabili solo da admin | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 6 — Chiamate VoIP e Video

Sistema chiamate WebRTC: audio/video 1-a-1 e gruppo, signaling via WebSocket, STUN/TURN, registro chiamate.

## 6.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T6.1 | Modelli: Call, CallParticipant | CRITICA | 2 |
| T6.2 | WebRTC Signaling via WebSocket (offer/answer/ICE) | CRITICA | 5 |
| T6.3 | TURN/STUN server configuration | CRITICA | 3 |
| T6.4 | Chiamata audio 1-a-1 | CRITICA | 5 |
| T6.5 | Videochiamata 1-a-1 con switch camera | CRITICA | 4 |
| T6.6 | Chiamata/video di gruppo | ALTA | 8 |
| T6.7 | Registro chiamate: ricevute, effettuate, perse | ALTA | 3 |
| T6.8 | Push notification chiamata in arrivo | CRITICA | 3 |
| T6.9 | Controlli: mute, speaker, hold, end call | ALTA | 2 |

## 6.2 Prompt Cursor

📋 PROMPT T6.1-T6.9 — Sistema Chiamate WebRTC

backend/calls/models.py:

class Call(models.Model):

TYPES=audio,video. STATUS=ringing,ongoing,ended,missed,rejected

conversation=FK, call_type, status, initiated_by=FK(User),

started_at, ended_at, duration=Int(0), is_group_call=Bool

class CallParticipant: call=FK, user=FK, joined_at, left_at, is_muted, is_video_off

backend/calls/consumers.py - CallSignalingConsumer(AsyncJsonWebsocketConsumer):

actions: initiate_call, accept_call, reject_call, offer, answer, ice_candidate, end_call

initiate: crea Call(ringing), push notifica destinatario

accept: status=ongoing, scambia SDP offer/answer

ice_candidate: forward al peer per NAT traversal

end_call: status=ended, calcola durata=ended_at-started_at

routing.py: ws/calls/ -> CallSignalingConsumer

REST API:

GET /api/calls/log/ - paginato, filtri: type, status(missed/received/made), ordinato per data

GET /api/calls/ice-servers/ - ritorna STUN/TURN config

Ogni riga log: avatar, nome, tipo, direzione(icona), timestamp, durata

Settings: WEBRTC_STUN=['stun:stun.l.google.com:19302']

WEBRTC_TURN=[{urls:'turn:your-turn:3478',username,credential}]

## 6.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chiamata audio 1-a-1: connessione, audio bidirezionale | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | Videochiamata 1-a-1: video + audio bidirezionali | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | Switch camera frontale/posteriore | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Mute/unmute funzionante | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | Rifiuto -> status rejected | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Persa -> status missed + notifica | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | Registro chiamate con filtri corretto | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | Click su persa -> richiama | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 9 | Push notification con app in background | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 10 | Gruppo: 3+ partecipanti simultanei | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 11 | ICE candidates scambiati (STUN/TURN) | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 12 | Durata calcolata e salvata | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 7 — Canali Pubblici Broadcast

Canali 1-to-many: solo admin pubblicano, tutti i sottoscrittori ricevono.

## 7.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T7.1 | Modelli: Channel, ChannelSubscriber, ChannelPost | CRITICA | 3 |
| T7.2 | API CRUD canale | CRITICA | 2 |
| T7.3 | Pubblicazione post (testo, media, link) | CRITICA | 3 |
| T7.4 | Subscribe/unsubscribe | CRITICA | 2 |
| T7.5 | Feed paginato + push notification | ALTA | 3 |
| T7.6 | Ricerca canali per nome/categoria | MEDIA | 2 |
| T7.7 | Reazioni ai post (solo emoji) | MEDIA | 1 |

## 7.2 Prompt Cursor

📋 PROMPT T7.1-T7.7 — Canali Broadcast

backend/channels_pub/models.py:

class Channel: name(unique), description, avatar, owner=FK, admins=M2M, category, subscriber_count, is_verified, created_at

class ChannelSubscriber: channel=FK, user=FK, subscribed_at, is_muted. unique_together

class ChannelPost: channel=FK, author=FK, content, created_at, views_count

backend/channels_pub/views.py - ChannelViewSet:

GET /api/channels/ - lista pubblica con search per nome/categoria

POST /api/channels/ - crea (utenti verificati)

POST /api/channels/<id>/subscribe/

DELETE /api/channels/<id>/subscribe/

POST /api/channels/<id>/posts/ - pubblica (solo owner/admin)

GET /api/channels/<id>/posts/ - feed paginato

Pubblicazione post: 1) salva DB, 2) WS broadcast a subscriber online,

3) push notification a subscriber con notifiche attive, 4) incrementa views_count su view

## 7.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Creazione canale con nome, descrizione, avatar | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | Sottoscrizione funzionante | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | Post admin visibile a tutti i subscriber | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Subscriber NON puo' pubblicare (403) | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | Push inviata ai subscriber per nuovo post | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Feed paginato correttamente | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | Ricerca canali funzionante | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | Reazioni salvate e contate | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 9 | Disiscrizione decrementa counter | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 8 — Storie (Status)

Storie effimere: foto, video, testo che scompaiono dopo 24h.

## 8.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T8.1 | Modelli: Story, StoryView | CRITICA | 2 |
| T8.2 | API pubblicazione (foto, video, testo con sfondo) | CRITICA | 3 |
| T8.3 | Feed storie contatti | CRITICA | 3 |
| T8.4 | Auto-eliminazione 24h (Celery periodic) | ALTA | 2 |
| T8.5 | Visualizzazioni e reazioni | MEDIA | 2 |
| T8.6 | Privacy: tutti, contatti, lista custom | MEDIA | 2 |

## 8.2 Prompt Cursor

📋 PROMPT T8 — Storie

backend/chat/models.py aggiungi:

class Story: user=FK, type=image|video|text, media=FileField(null),

text_content, background_color, font_style, caption,

privacy=all|custom|except, allowed_users=M2M, created_at, expires_at(+24h), is_active

class StoryView: story=FK, viewer=FK, viewed_at. unique_together

API:

POST /api/stories/ - pubblica

GET /api/stories/feed/ - storie contatti non scadute, ordinate: non viste prima

POST /api/stories/<id>/view/ - registra view

GET /api/stories/<id>/viewers/ - chi ha visto (solo autore)

DELETE /api/stories/<id>/ - elimina propria

Celery beat task ogni 5 min: Story.objects.filter(expires_at__lt=now()).update(is_active=False)

Task cleanup: elimina media file per storie scadute da 48h+

## 8.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pubblicazione img/video/text | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | Feed mostra solo contatti non scadute | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | View registrata | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Scadenza 24h funzionante | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | Privacy custom list | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Eliminazione rimuove media | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 9 — Notifiche Push Firebase

Integrazione FCM per push su iOS, Android e Web.

## 9.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T9.1 | Setup Firebase Admin SDK | CRITICA | 2 |
| T9.2 | Registrazione device token | CRITICA | 2 |
| T9.3 | Servizio invio: messaggi, chiamate, storie | CRITICA | 3 |
| T9.4 | Notifiche gruppo topic-based | ALTA | 2 |
| T9.5 | Preferenze notifica utente | MEDIA | 2 |
| T9.6 | Badge count + silent push | MEDIA | 2 |

## 9.2 Prompt Cursor

📋 PROMPT T9 — Firebase Push

backend/notifications/services.py:

class NotificationService:

@staticmethod send_message_notification(recipient, sender, preview):

if not recipient.notification_enabled or not recipient.firebase_token: return

messaging.send(Message(notification=Notification(title=sender.name, body=preview),

data={'type':'message','conv_id':str(id)}, token=recipient.firebase_token,

android=AndroidConfig(priority='high'), apns=APNSConfig(payload=APNSPayload(aps=Aps(badge=count,sound='default')))))

@staticmethod send_call_notification(recipient, caller, call_type):

# Data-only per VoIP push iOS, alta priorita'

@staticmethod send_group_notification(group_id, title, body, exclude=None):

messaging.send(Message(notification=Notification(title,body), topic=f'group_{group_id}'))

API: POST /api/notifications/register-device/ {token, device_type}

PUT /api/notifications/preferences/ {messages,calls,groups,channels: bool}

Integrazione: nel ChatConsumer, se destinatario offline -> Celery task send_push

## 9.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Firebase SDK init OK | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | Token salvato | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | Push msg in background | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Push chiamata | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | Push gruppo (escluso mittente) | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Badge iOS corretto | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | Notifiche disattivate = no push | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | Token invalido gestito | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 10 — Traduzione Simultanea Chat

Ogni messaggio tradotto automaticamente nella lingua del destinatario. IT scrive italiano, ZH riceve in cinese e viceversa.

## 10.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T10.1 | TranslationService multi-provider (Google/DeepL/Libre) | CRITICA | 4 |
| T10.2 | Traduzione automatica in base a lingua destinatario | CRITICA | 4 |
| T10.3 | Cache traduzioni Redis | ALTA | 2 |
| T10.4 | API traduzione on-demand | MEDIA | 2 |
| T10.5 | Auto-detect lingua messaggio | ALTA | 2 |
| T10.6 | UI: messaggio originale + tradotto (toggle) | ALTA | 3 |

## 10.2 Prompt Cursor

📋 PROMPT T10 — Traduzione Simultanea

backend/translation/services.py:

class TranslationService:

def translate(self, text, src_lang, tgt_lang) -> str:

if src_lang == tgt_lang: return text

cache_key = f'trans:{hash(text)}:{src_lang}:{tgt_lang}'

cached = cache.get(cache_key)

if cached: return cached

result = googletrans.Translator().translate(text, src=src_lang, dest=tgt_lang).text

cache.set(cache_key, result, 86400)

return result

def detect_language(self, text) -> str: ...

Integrazione nel ChatConsumer.handle_send():

1. Ottieni sender.language

2. Per ogni destinatario: se destinatario.language != sender.language:

translated = TranslationService().translate(plaintext, sender.lang, dest.lang)

3. Invia messaggio con {original_encrypted, translated_encrypted, source_lang}

4. Client mostra traduzione con toggle 'Vedi originale'

API: POST /api/translation/translate/ {text, source_lang(opt), target_lang}

-> {translated_text, detected_source_lang}

## 10.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | IT->ZH traduzione corretta | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | ZH->IT traduzione corretta | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | Toggle originale/tradotto | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Cache: stessa frase non ritradotta | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | Auto-detect 5+ lingue | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Emoji/link non corrotti | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | Latenza < 500ms aggiuntivi | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 11 — Sottotitoli Tradotti in Chiamate

Sottotitoli real-time: Speech-to-Text -> Traduzione -> Overlay. Audio originale + sottotitoli nella lingua dell'interlocutore.

## 11.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T11.1 | Integrazione STT (Google Speech / Whisper) | CRITICA | 5 |
| T11.2 | Pipeline: Audio -> STT -> Translate -> Subtitle WS | CRITICA | 6 |
| T11.3 | Overlay sottotitoli su UI chiamata | CRITICA | 4 |
| T11.4 | Supporto 10+ lingue per STT | ALTA | 3 |
| T11.5 | Ottimizzazione latenza < 2 secondi | ALTA | 4 |
| T11.6 | Sottotitoli in chiamate di gruppo | ALTA | 5 |

## 11.2 Prompt Cursor

📋 PROMPT T11 — Live Subtitles Pipeline

backend/translation/speech_service.py:

class SpeechToTextService:

async def transcribe_stream(self, audio_chunks, language):

# Google Cloud Speech Streaming API o Whisper self-hosted

# Chunk 100ms per bassa latenza

class LiveSubtitleService:

def __init__(self): self.stt = SpeechToTextService(); self.translator = TranslationService()

async def process_audio(self, chunk, speaker_lang, target_lang):

transcript = await self.stt.transcribe_stream(chunk, speaker_lang)

if transcript and speaker_lang != target_lang:

subtitle = self.translator.translate(transcript, speaker_lang, target_lang)

return {'original': transcript, 'translated': subtitle, 'timestamp': time.time()}

Nel CallSignalingConsumer aggiungere handle_audio_data(data):

audio = base64.b64decode(data['audio_data'])

subtitle = await subtitle_service.process_audio(audio, speaker.language, remote.language)

if subtitle: group_send(f'user_{remote.id}', {'type':'subtitle.update', 'subtitle': subtitle})

Flutter client:

- Cattura audio mic in chunk 100ms, invia via WS

- Riceve subtitle, mostra overlay in basso con fade-out 5s

- Toggle on/off sottotitoli

- In gruppo: identifica speaker per colore/nome

## 11.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Audio catturato e inviato in chunk | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | STT trascrive correttamente | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | Traduzione del trascritto | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Overlay visibile durante call | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | Latenza < 2s | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Toggle on/off | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | Gruppo: speaker identificato | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | 10+ lingue supportate | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 12 — Frontend Flutter (Mobile + Desktop)

App completa cross-platform: iOS, Android, macOS, Windows, Linux. Tutte le schermate e funzionalità.

## 12.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T12.1 | Setup Flutter, dipendenze, architettura Riverpod | CRITICA | 3 |
| T12.2 | Splash Screen animata | MEDIA | 2 |
| T12.3 | Login Screen con validazione | CRITICA | 3 |
| T12.4 | Registrazione multi-step | CRITICA | 3 |
| T12.5 | Recupero Password screen | ALTA | 2 |
| T12.6 | Home - Lista Chat (badge, timestamp, pin, swipe) | CRITICA | 5 |
| T12.7 | Chat Detail (tutti i tipi msg, reply, reaction, link) | CRITICA | 8 |
| T12.8 | Barra allegati: camera, gallery, audio, posizione, contatto, evento | CRITICA | 5 |
| T12.9 | Chat Gruppo UI + gestione membri | CRITICA | 4 |
| T12.10 | Elenco Chiamate con filtri e click-to-call | ALTA | 3 |
| T12.11 | UI Chiamata audio/video + controlli | CRITICA | 5 |
| T12.12 | Profilo: avatar, dati, settings, lingua, tema | ALTA | 4 |
| T12.13 | Canali: lista, dettaglio, subscribe | ALTA | 3 |
| T12.14 | Storie: viewer, creator, feed | ALTA | 4 |
| T12.15 | Chat segreta PIN/biometria | ALTA | 3 |
| T12.16 | Cifratura SCP client-side | CRITICA | 6 |
| T12.17 | Traduzione chat toggle | ALTA | 3 |
| T12.18 | Sottotitoli overlay chiamate | ALTA | 3 |
| T12.19 | Temi light/dark/custom | MEDIA | 3 |
| T12.20 | Localizzazione i18n | MEDIA | 3 |
| T12.21 | Offline mode + sync | ALTA | 4 |
| T12.22 | Adattamento Desktop (sidebar, shortcuts) | ALTA | 4 |

## 12.2 Prompt Cursor

T12.1 — Setup Flutter

📋 PROMPT T12.1 — Setup Progetto Flutter

flutter create --org com.securechat securechat_app

Struttura lib/:

main.dart, core/(constants,theme,routes,extensions),

models/(user,conversation,message,attachment,call,channel,story),

providers/(auth,chat,call,theme)_provider.dart,

services/(api,websocket,crypto,translation,notification,storage)_service.dart,

screens/(splash,auth,home,chat,calls,profile,channels,stories,settings)/,

widgets/(chat_bubble,avatar,attachment_picker,voice_recorder,video_player,map_view,typing_indicator)

pubspec.yaml deps: flutter_riverpod, go_router, dio, web_socket_channel,

flutter_webrtc, firebase_messaging, firebase_core, image_picker, file_picker,

record, video_player, google_maps_flutter, geolocator, cached_network_image,

flutter_local_notifications, hive_flutter, intl, local_auth, share_plus,

url_launcher, flutter_contacts, pointycastle, emoji_picker_flutter,

path_provider, permission_handler, connectivity_plus

T12.2-T12.5 — Splash + Auth

📋 PROMPT T12.2-T12.5 — Auth Screens

Splash: gradient bg, logo fade-in+scale, lucchetto, 2s delay -> check JWT -> Home o Login

Login: email + password fields, validazione inline, 'Accedi' con loading,

link 'Registrati', link 'Password dimenticata?', opzione biometria,

errori: credenziali errate, account non verificato. Salva JWT in secure storage.

Register: multi-step scrollabile:

Step 1: Nome, Cognome, Email

Step 2: Password, Conferma (min 8, 1 maiusc, 1 numero)

Step 3: Telefono(opt), Paese(dropdown bandiere), Lingua(dropdown)

-> API register -> Schermata verifica 6 cifre con timer resend

ForgotPassword: input email -> 'Invia codice' -> input codice + nuova password -> conferma -> Login

T12.6-T12.7 — Home e Chat Detail

📋 PROMPT T12.6-T12.7 — Home + Chat

Home: BottomNav(Chat,Chiamate,Storie,Canali,Profilo)

Tab Chat: AppBar 'SecureChat' + search + new chat

ListView ChatListTile: avatar, nome, ultimo msg troncato, timestamp, badge unread, status icon

Pull-to-refresh, pin in alto, swipe left=archivia/elimina, swipe right=pin

FAB nuova chat, lucchetto su chat segrete, ricerca filtra

Chat Detail: AppBar(avatar,nome,online/offline/last_seen)

ListView messaggi cronologici, scroll infinito, load more in alto

ChatBubble per tipo:

text: testo + link cliccabili (url_launcher) + traduzione toggle

image: thumbnail -> fullscreen gallery

video: thumbnail + play -> player

voice: waveform animata + play/pause + durata

video_note: cerchio video

file: icona tipo + nome + size + download

location: Google Maps static + tap apre Maps

contact: card nome+tel + 'Salva'

event: card titolo+data + 'Aggiungi a Calendario'

Reply: swipe dx, Long press: menu(rispondi,copia,inoltra,elimina)

Double tap: quick reaction emoji

Input: TextField multiline + emoji picker + allegati(+) + mic(hold voice) + send

T12.10-T12.22 — Restanti Screens

📋 PROMPT T12.10-T12.22 — Screens Rimanenti

T12.10 - Chiamate: lista per giorno, avatar+nome+tipo+direzione+durata, tap=richiama, filtri

T12.11 - Call UI: audio(blur bg,timer,mute/speaker/hold/end), video(remote fullscreen,local PiP,switch cam)

+ overlay sottotitoli tradotti in basso

T12.12 - Profilo: avatar grande+edit, nome/cognome/bio/email editabili, paese(bandiere), lingua(dropdown),

settings: tema, wallpaper, notifiche, conferme lettura, last_seen, cambio psw, logout

T12.13 - Canali: lista subscribed+esplora, detail feed, subscribe/unsub

T12.14 - Storie: cerchi avatar, viewer fullscreen progress, create camera/text

T12.15 - Chat Segreta: dialog PIN, local_auth biometria, impostazione in conv detail

T12.16 - Crypto: implementa SCP con pointycastle (X448,ChaCha20Poly1305,HKDF)

T12.17 - Traduzione: bottone 'Traduci' su bubble, toggle originale/tradotto

T12.18 - Sottotitoli: overlay Text scorrevole, toggle on/off

T12.19 - Temi: ThemeProvider con light/dark/auto, colori personalizzabili per chat

T12.20 - i18n: flutter_localizations, .arb files per ogni lingua supportata

T12.21 - Offline: Hive local DB, coda messaggi, sync al reconnect

T12.22 - Desktop: NavigationRail sidebar, layout 2-pane (lista+dettaglio), keyboard shortcuts

## 12.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Splash: animazione + redirect corretto | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | Login: validazione, errori, JWT salvato, redirect home | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | Registrazione: multi-step + verifica email | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Home: lista chat ordinata, badge, pull-to-refresh | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | Chat: tutti i tipi messaggio renderizzati correttamente | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Invio testo real-time via WebSocket | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | Invio immagine: picker, upload, thumbnail | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | Voice note: hold-to-record, waveform, playback | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 9 | Posizione: mappa nel msg, tap apre Maps | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 10 | Evento calendario: .ics generato | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 11 | Emoji picker e reazioni | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 12 | Link cliccabili + preview | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 13 | Typing indicator | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 14 | Chat segreta: PIN/biometria | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 15 | Chiamate: lista + click-to-call | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 16 | Call UI: audio/video funzionanti | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 17 | Profilo: modifica + avatar upload | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 18 | Tema light/dark | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 19 | Canali: subscribe + feed | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 20 | Storie: pubblica + visualizza + scadenza | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 21 | Traduzione toggle in chat | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 22 | Sottotitoli overlay | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 23 | Desktop: layout 2-pane sidebar | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 24 | Push notifications in background | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 25 | Offline mode + sync | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 13 — Web Admin Panel (React)

Dashboard amministrativa: gestione tenant, utenti, moderazione, statistiche, sicurezza, blocco device.

## 13.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T13.1 | Setup React + TypeScript + Tailwind + React Router | CRITICA | 3 |
| T13.2 | Autenticazione admin con JWT + ruoli | CRITICA | 2 |
| T13.3 | Dashboard principale con statistiche real-time | CRITICA | 4 |
| T13.4 | Gestione Utenti: lista, dettaglio, blocco, sospensione | CRITICA | 4 |
| T13.5 | Gestione Tenant multi-organizzazione | ALTA | 4 |
| T13.6 | Ripristino account in caso di furto | ALTA | 3 |
| T13.7 | Blocco device in caso di furto | ALTA | 3 |
| T13.8 | Moderazione: segnalazioni, ban, content review | ALTA | 3 |
| T13.9 | Statistiche avanzate con grafici (Recharts) | ALTA | 4 |
| T13.10 | Reportistica esportabile (PDF, CSV) | MEDIA | 3 |
| T13.11 | Gestione Canali: approvazione, verifica, rimozione | MEDIA | 2 |
| T13.12 | Log attività e audit trail | MEDIA | 3 |

## 13.2 Prompt Cursor

T13.1-T13.2 — Setup + Auth Admin

📋 PROMPT T13.1-T13.2 — React Admin Setup

npx create-react-app web-admin --template typescript

Installa: tailwindcss, react-router-dom, axios, recharts, @headlessui/react,

react-table, date-fns, react-hot-toast, lucide-react, jspdf, papaparse

Struttura src/:

components/(Sidebar,Header,DataTable,StatCard,Chart,Modal,ProtectedRoute)

pages/(Login,Dashboard,Users,UserDetail,Tenants,Reports,Channels,AuditLog,Settings)

services/(api.ts,auth.ts)  # axios instance con JWT interceptor

store/(authStore.ts,usersStore.ts)  # Zustand o Context

types/(user.ts,tenant.ts,stats.ts)

Auth: LoginPage con email/password -> JWT -> salva in localStorage

ProtectedRoute wrapper: controlla JWT + ruolo admin, redirect a login se no

Sidebar navigation: Dashboard, Utenti, Tenant, Canali, Report, Audit, Settings

T13.3-T13.7 — Dashboard e Gestione

📋 PROMPT T13.3-T13.7 — Dashboard + User/Tenant Mgmt

T13.3 - Dashboard:

4 StatCard in alto: Utenti totali, Utenti online, Messaggi oggi, Chiamate oggi

Grafico linea: utenti attivi ultimi 30 giorni (Recharts LineChart)

Grafico barre: messaggi per giorno ultimi 7 giorni

Grafico torta: distribuzione per paese

Tabella: ultimi 10 utenti registrati

T13.4 - Gestione Utenti (GET /api/admin/users/):

DataTable paginata server-side con search, filtri(paese,stato,data reg)

Azioni per riga: Visualizza, Blocca, Sospendi, Ripristina, Elimina

UserDetail page: tutte le info, cronologia attivita', dispositivi, sessioni attive

Blocco utente: setta is_active=False, invalida tutti i JWT

T13.5 - Tenant (per uso enterprise multi-org):

CRUD organizzazioni, assegnazione utenti a tenant

Settings per tenant: limiti utenti, storage, features abilitate

T13.6 - Ripristino Account Furto (POST /api/admin/users/<id>/recover/):

1. Blocca account immediatamente (is_active=False)

2. Invalida tutti i JWT e session

3. Rimuovi firebase_token da tutti i device

4. Opzione reset password forzato

5. Opzione trasferimento dati a nuovo account

6. Log dell'operazione nell'audit trail

T13.7 - Blocco Device (POST /api/admin/users/<id>/block-device/):

1. Aggiungi device_id a blacklist

2. Revoca sessione di quel device

3. Impedisci login da quel device_id in futuro

4. Notifica utente via email del blocco

T13.8-T13.12 — Moderazione e Report

📋 PROMPT T13.8-T13.12 — Moderation + Analytics

T13.8 - Moderazione:

API: GET /api/admin/reports/ - segnalazioni utenti

Tabella con: segnalante, segnalato, motivo, data, status(pending/resolved)

Azioni: Ignora, Avviso, Sospendi utente, Ban permanente

T13.9 - Statistiche Avanzate (pagina /reports):

Date range picker per filtrare periodo

Grafici: utenti attivi DAU/WAU/MAU, messaggi per tipo,

chiamate audio vs video, paesi top 10, lingue top 10,

canali piu' seguiti, tempo medio sessione

Tutti con Recharts (Line, Bar, Pie, Area)

T13.10 - Esportazione:

Bottone 'Esporta CSV' su ogni tabella (papaparse)

Bottone 'Esporta PDF' report completo (jspdf)

T13.11 - Gestione Canali:

Lista canali, approvazione nuovi, toggle verified, rimozione

T13.12 - Audit Log (GET /api/admin/audit/):

Ogni azione admin loggata: chi, cosa, quando, IP, dettagli

Tabella con filtri per admin, azione, data

## 13.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login admin funzionante con JWT | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | Dashboard: 4 stat card con dati reali | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | Grafici Recharts renderizzati correttamente | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Lista utenti: paginazione, search, filtri | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | Blocco utente: is_active=False, JWT invalidiati | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Ripristino account: tutti i step eseguiti | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | Blocco device: device_id in blacklist, login impedito | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | Segnalazioni: lista, azioni (avviso/sospendi/ban) | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 9 | Statistiche con date range filtrabili | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 10 | Export CSV funzionante per ogni tabella | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 11 | Export PDF report generato correttamente | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 12 | Audit log: tutte le azioni admin registrate | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 13 | Gestione canali: approvazione e rimozione | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 14 | Routing protetto: non-admin redirectato a login | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 14 — Testing e Quality Assurance

Test completi: unit test backend, integration test API, widget test Flutter, E2E test, security audit.

## 14.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T14.1 | Unit test Django: models, services, encryption | CRITICA | 5 |
| T14.2 | Integration test API: tutti gli endpoint REST | CRITICA | 5 |
| T14.3 | Test WebSocket: connessione, messaggi, typing | CRITICA | 3 |
| T14.4 | Test cifratura SCP: round-trip, edge cases, performance | CRITICA | 4 |
| T14.5 | Widget test Flutter: tutti i componenti UI | ALTA | 4 |
| T14.6 | Integration test Flutter: flussi utente completi | ALTA | 4 |
| T14.7 | Test React Admin: componenti + pagine | ALTA | 3 |
| T14.8 | Security audit: penetration test, OWASP top 10 | CRITICA | 5 |
| T14.9 | Performance test: load test con Locust | ALTA | 3 |
| T14.10 | Test traduzione: accuratezza per 10+ lingue | MEDIA | 2 |

## 14.2 Prompt Cursor

📋 PROMPT T14.1-T14.4 — Backend Tests

Crea test suite in backend/tests/:

test_models.py: test per ogni modello (creation, validation, relationships)

test_auth_api.py:

test_register_success, test_register_duplicate_email,

test_login_success, test_login_unverified, test_login_wrong_password,

test_forgot_password, test_reset_password, test_profile_get_put

test_chat_api.py:

test_create_conversation, test_send_message, test_list_messages_pagination,

test_upload_attachment, test_lock_unlock_chat, test_create_event

test_websocket.py:

test_connect_with_valid_jwt, test_connect_without_jwt_rejected,

test_send_receive_message, test_typing_indicator, test_read_receipt

test_encryption.py:

test_keypair_generation, test_x3dh_shared_secret_match,

test_double_ratchet_roundtrip, test_out_of_order_messages,

test_encrypt_decrypt_xchacha20, test_wrong_key_fails,

test_envelope_encryption, test_safety_number_symmetric,

test_performance_1000_messages

test_groups.py: test_create_group, test_add_remove_member, test_admin_permissions

test_channels.py: test_create_channel, test_subscribe, test_publish_post

test_calls.py: test_initiate_call, test_call_log_filters

test_translation.py: test_translate_it_en, test_cache_hit, test_detect_language

Comando: python manage.py test --verbosity=2

Coverage: pip install coverage && coverage run manage.py test && coverage report --fail-under=80

📋 PROMPT T14.5-T14.7 — Frontend Tests

Flutter (mobile/test/):

widget_test/: test per ChatBubble, ChatListTile, VoiceRecorder, EmojiPicker

integration_test/: test login flow, chat flow, call flow

Comando: flutter test, flutter test integration_test/

React (web-admin/src/__tests__/):

Dashboard.test.tsx, UserList.test.tsx, LoginPage.test.tsx

Usa: @testing-library/react, jest, msw per mock API

Comando: npm test -- --coverage

📋 PROMPT T14.8-T14.9 — Security + Performance

T14.8 - Security Audit Checklist:

[ ] SQL Injection: tutti gli input parametrizzati (ORM Django)

[ ] XSS: escape output, Content-Security-Policy header

[ ] CSRF: token su tutte le form (middleware Django)

[ ] JWT: access token breve (60min), refresh rotation, blacklist

[ ] File upload: validazione MIME, dimensione max, no path traversal

[ ] Rate limiting: django-ratelimit su login e registrazione

[ ] HTTPS: enforce in produzione

[ ] Cifratura: chiavi private MAI trasmesse, zero-knowledge server

[ ] Dependency audit: pip-audit, npm audit

T14.9 - Performance (backend/tests/locustfile.py):

from locust import HttpUser, task, between

class ChatUser(HttpUser):

wait_time = between(1, 3)

@task def login(self): ...

@task(3) def list_conversations(self): ...

@task(5) def send_message(self): ...

Target: 1000 utenti concorrenti, < 200ms p95 response time

## 14.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Backend unit test: 80%+ coverage | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | Tutti gli endpoint API testati (auth, chat, group, call, channel, story) | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | WebSocket test: connect, send, receive, typing, read receipt | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Cifratura: roundtrip 100% success, wrong key fails, performance < 5ms | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | Flutter widget test: tutti i componenti principali | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | React test: pagine principali renderizzano senza errori | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | Security: nessuna SQL injection, XSS, CSRF vulnerabilita' | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | Rate limiting attivo su login/register | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 9 | Performance: 1000 concurrent users, p95 < 200ms | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 10 | Dependency audit: nessuna vulnerabilita' critica | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Capitolo 15 — Deploy e Produzione

Deployment in produzione: CI/CD, cloud hosting, SSL, monitoring, backup, scaling.

## 15.1 Task

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| T15.1 | Docker production config: multi-stage build, optimizations | CRITICA | 3 |
| T15.2 | CI/CD pipeline (GitHub Actions) | CRITICA | 4 |
| T15.3 | Cloud deployment: AWS/GCP/Azure (Kubernetes o ECS) | CRITICA | 5 |
| T15.4 | SSL/TLS certificati (Let's Encrypt) | CRITICA | 2 |
| T15.5 | Database: backup automatici, replica read, connection pool | CRITICA | 3 |
| T15.6 | CDN per media/static files (CloudFront/Cloud CDN) | ALTA | 2 |
| T15.7 | Monitoring: Prometheus + Grafana | ALTA | 3 |
| T15.8 | Logging centralizzato: ELK Stack o CloudWatch | ALTA | 3 |
| T15.9 | Auto-scaling: horizontal pod autoscaler | ALTA | 3 |
| T15.10 | Flutter build: iOS (App Store), Android (Play Store) | CRITICA | 4 |
| T15.11 | Web Admin deploy: Vercel/Netlify o S3+CloudFront | ALTA | 2 |
| T15.12 | Disaster recovery plan e runbook | MEDIA | 3 |

## 15.2 Prompt Cursor

📋 PROMPT T15.1-T15.4 — Production Docker + CI/CD

T15.1 - backend/Dockerfile.prod (multi-stage):

Stage 1 (builder): install deps, collect static

Stage 2 (runtime): copy from builder, non-root user, gunicorn+uvicorn workers

docker-compose.prod.yml: no volume mounts, restart:always, resource limits

T15.2 - .github/workflows/ci.yml:

on: push to main/develop

jobs:

test: run django tests + coverage check

lint: flake8 + black + isort

build: docker build + push to ECR/GCR

deploy: kubectl apply / ecs update-service (on main only)

T15.3 - Kubernetes manifests in k8s/:

deployment.yml: backend pods (min 2 replicas)

service.yml: ClusterIP + LoadBalancer

ingress.yml: nginx ingress con SSL termination

configmap.yml: env vars non-secret

secret.yml: DB password, JWT secret, Firebase creds

hpa.yml: autoscale 2-10 pods on CPU > 70%

T15.4 - SSL: cert-manager con Let's Encrypt ClusterIssuer

O: nginx con certbot in docker-compose standalone

📋 PROMPT T15.5-T15.12 — DB, CDN, Monitoring, Apps

T15.5 - MySQL: RDS/Cloud SQL con automated backups daily, read replica, PgBouncer/ProxySQL

T15.6 - S3 bucket per media, CloudFront CDN, MEDIA_URL punta a CDN

T15.7 - Prometheus: scrape /metrics endpoint (django-prometheus), Grafana dashboards

T15.8 - Logging: django-logging -> stdout -> CloudWatch/ELK, structured JSON logs

T15.9 - HPA: min 2, max 10, target CPU 70%, target memory 80%

T15.10 - Flutter:

iOS: flutter build ipa, upload su App Store Connect

Android: flutter build appbundle, upload su Google Play Console

Signing: keystore (Android), certificates (iOS) in CI secrets

Fastlane per automazione upload

T15.11 - React Admin: npm run build, deploy su Vercel (git push auto-deploy)

T15.12 - Runbook: documento procedure per incident response,

rollback deployment, database restore, scaling emergenza

## 15.3 Checklist Verifica

| # | Verifica | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Docker prod build < 500MB image size | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 2 | CI pipeline: test + build + deploy automatico su push main | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 3 | App raggiungibile via HTTPS con certificato valido | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 4 | Database backup automatico giornaliero verificato | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 5 | CDN serve media files con latenza < 100ms | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 6 | Monitoring: metriche visibili su Grafana | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 7 | Logs centralizzati e ricercabili | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 8 | Auto-scaling: pods aumentano sotto carico | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 9 | iOS build compilata e installabile su device | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 10 | Android APK/AAB installabile e funzionante | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 11 | Web Admin deployato e accessibile | ☐ Pass / ☐ Fail |
| 12 | Runbook documentato e testato con drill | ☐ Pass / ☐ Fail |

# Riepilogo Progetto

## Stima Effort Totale

| ID | Descrizione | Priorità | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| Cap.1 | Infrastruttura Docker |  | 14h |
| Cap.2 | Autenticazione e Utenti |  | 22h |
| Cap.3 | Cifratura SCP |  | 44h |
| Cap.4 | Chat Singole |  | 38h |
| Cap.5 | Chat di Gruppo |  | 23h |
| Cap.6 | Chiamate VoIP/Video |  | 35h |
| Cap.7 | Canali Pubblici |  | 16h |
| Cap.8 | Storie |  | 14h |
| Cap.9 | Notifiche Firebase |  | 13h |
| Cap.10 | Traduzione Chat |  | 17h |
| Cap.11 | Sottotitoli Chiamate |  | 27h |
| Cap.12 | Frontend Flutter |  | 80h |
| Cap.13 | Web Admin React |  | 38h |
| Cap.14 | Testing & QA |  | 38h |
| Cap.15 | Deploy Produzione |  | 37h |
|  | TOTALE STIMATO |  | ~456h |

## Note Importanti

• Ogni prompt Cursor va eseguito in sequenza: il capitolo N dipende dal completamento del capitolo N-1.

• Dopo ogni task, eseguire la checklist di verifica prima di procedere al task successivo.

• La cifratura SCP (Cap. 3) va implementata sia backend (Python) che client (Dart/Flutter).

• Per la traduzione e STT sono necessarie API key esterne (Google Cloud, DeepL).

• Il TURN server per WebRTC richiede un server dedicato (coturn) o servizio cloud (Twilio).

• Le stime ore si riferiscono a uno sviluppatore senior assistito da Cursor AI.